# АКТ
на дополнительные работы

| г. Минск | от «1» июня 2020 г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

1. Заказчика: ООО «Д»

2. Проектной орг-ции: ОДО «П»

составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту: С. выявлены следующие дополнительные работы, не учтенные в рабочих чертежах и смете, составленной по рабочим чертежам, по следующим причинам: корректировка раздела проектной документации КР в связи с изменением технического задания заказчиком

| Номер | Наименование работ | Ед. изм., кол-во | Основная з/п, руб. | Экспл. машин и механизмов | Материалы | Транспорт | Трудозатраты (чел.-ч) | Зимние | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | поз. по смете | единичной расценки |  |  |  | всего, руб. | в т. ч. з/п, руб. |  |  | раб-их | маш-ов | общий % | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | з/п % | в т. ч. з/п |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Чел.-ч = 6,94 руб./ч. Чел.-ч маш. = 6,94 руб./ч. Дата: на 01.05.2020 Район: г. Минск, база НРР 2017 |
| 1 | 1 | Е1-11-7 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 (1,25 - 1,6) м3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 1 000 м3 | 24,59 | 616,78 | 148,86 |  |  | 4,12 | 17,14 |  |  | 641,37 |
|  |  |  | РАЗРЯД = 3, МЕЖР. КОЭФФ. = 0,8599 ОХРиОПР = 57,48 %, План = 63,54 % | 0,23 | 5,66 | 141,86 | 34,24 |  |  | 0,95 | 3,94 |  |  | 147,52 |
| 2 | 2 | Е6-1-5 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3 м3 | 100 м3 | 5 071,68 | 475,36 | 133,82 | 8 789,02 | 684,05 | 785,88 | 17,03 |  |  | 15 020,11 |
|  |  |  | РАЗРЯД = 3.5, МЕЖР. КОЭФФ. = 0,9299 ОХРиОПР = 57,48 %, План = 63,54 % | 0,11 | 557,88 | 52,29 | 14,72 | 966,79 | 75,25 | 86,45 | 1,87 |  |  | 1 652,21 |
| 3 | 3 | Е6-17-1 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15 ВЫСОТОЙ ДО 3 м, ТОЛЩИНОЙ 100 мм | 100 м3 | 21 122,14 | 2 048,75 | 605,43 | 19 325,59 | 1 518,83 | 3 177,3 | 79,11 |  |  | 44 015,31 |
|  |  |  | РАЗРЯД = 3,7, МЕЖР. КОЭФФ. = 0,9579 ОХРиОПР = 57,48 %, План = 63,54 % | 0,21 | 4 435,65 | 430,24 | 127,14 | 4 058,37 | 318,95 | 667,23 | 16,61 |  |  | 9 243,21 |
|  |  |  | ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГОРОД) |  | 4 999 | 624 | 176 | 5 025 | 394 | 754,63 | 22,42 | 0 | 0 | 11 042 |
|  |  |  | ОХР и ОПР (4 999 + + 176) × 57,48 % × 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 391 |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (4 999 + 176) × 63,54 % × × 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 617 |
|  |  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 050 |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 4 999 | 624 | 176 | 5 025 | 394 | 754,63 | 22,42 | 0 | 0 | 11 042 |
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 391 |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 617 |
|  |  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 050 |

Представители:

Заказчика: ______________________________ /______________________________/

Проектной организации: ______________________________ /______________________________/

УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму 18 050, 00 руб. с оплатой: ____________________________________________________________________________ в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

Примечание. Работы, не предусмотренные проектной документацией, разработанной по стадии «Строительный проект», необходимость выполнения которых возникла в процессе строительства и подтверждена разработчиком проектной документации на основании двухстороннего акта, подписанного заказчиком и разработчиком проектной документации, являются дополнительными работами (ч. 1 п. 12 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553).